Bài 3

Phần 1

| Dev | Capacity cá nhân | Planning capacity |
| --- | --- | --- |
| Tú | 10 * 6 - 6 | 54 |
| Vy | 10 * 6 | 60 |
| Khoa | 9 * 6 | 54 |
| Hà | 8 * 6 | 48 |
| Tổng |  | 212 |

Velecity dự báo : (18 + 2- + 19 + 15) / 4 = 18

Phần 2. Thiết kế Sprint

Sprint Goal: Giúp người dùng thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay ổn định và biết rõ tiền đã được hoàn về ví khi chuyến đi bị hủy.

Các PBI đề xuất đưa vào Sprint 5

PBI 1 – Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay (8 SP): Hoàn thiện Integration Test để kiểm tra luồng thanh toán ví.

PBI 2 – Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP): Giải quyết vấn đề người dùng không biết tiền đã được hoàn hay chưa; phụ thuộc PBI 1.

Tổng: 13 SP, nằm trong khoảng Velocity dự báo 15–20 SP và ưu tiên phạm vi phù hợp với Capacity giảm.

Các PBI không chọn:

PBI 3 – Xem số dư và lịch sử giao dịch (3 SP): Có giá trị nhưng không trực tiếp xử lý hai vấn đề thanh toán và hoàn tiền đang được ưu tiên.

PBI 4 – Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP): Chưa có hợp đồng với nhà cung cấp SMS.

PBI 5 – Giao diện chủ đề Tết (2 SP): Không phục vụ Sprint Goal về thanh toán và hoàn tiền.

PBI 6 – Chat với tài xế (5 SP): Không trực tiếp giải quyết lỗi thanh toán ví và hoàn tiền.

Phần 3.

T1 – Xây dựng xử lý hoàn tiền khi chuyến bị hủy: Đầu ra là giao dịch hoàn tiền được tạo đúng số tiền và đúng ví nhận.

T2 – Cập nhật số dư ví và trạng thái giao dịch: Đầu ra là số dư ví tăng đúng một lần và giao dịch có trạng thái hoàn tiền thành công.

T3 – Viết và chạy kiểm thử hoàn tiền: Đầu ra là các bài kiểm thử xác nhận hoàn tiền đúng, không hoàn tiền trùng và xử lý được trường hợp lỗi.